Выполнил: Аншуков Дмитрий Валентинович, 191 группа.

**Отчет по практической работе № 12**

**«Анализ факторов риска проекта»**

**Цель урока:** провести анализ факторов риска и последствия наступления риска.

**Задание для выполнения**:

1. Факторы риска необходимо перечислить в следующей таблице, сортируя строки таблицы по мере убывания фактора риска (т.е. начиная с самых приоритетных рисков):

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип (категория риска)** | **Риск** | **Последствия** | **Меры по предотвращению** | **Меры по минимизации последствий** | **Вероятность свершения риска [P]** | **Степень ущерба [L]** | **Влияние (фактор риска)**  **[R] = [P] x [L]** |
| Проектный (связанный с требованиями) | Сложность может заключаться в том, что некоторые игроки данного футбольного клуба будут против, чтобы про них выгладывали информацию или некоторые фотографии | У пользователей готового сайта может быть не полный доступ к информации на нём. А значит они будут искать выход на других сайтах, что не есть хорошо | Объяснить игрокам клуба, что это приведёт к тому, что информацию про них обычные пользователи всё равно смогут найти на другом сайте, а их сайт будет менее популярным | Не выкладывать на сайт некоторую информацию (неудачные фото-, видео- и аудиофайлы), которую игрок считает личной, либо же просто стесняется | 7 | 4 | 28 |
| Технический (технологический) | Заказчика может не устраивать дизайн или некоторые элементы готового сайта | Работа встанет и будет считаться незавершённой (Я не получу своё вознаграждение) | Постараться в кратчайшие сроки исправить ситуацию | Постоянно советоваться с заказчиком как будет выглядеть его сайт | 5 | 8 | 40 |

**Выводы:** в ходе выполнения данной практической работы я провёл анализ факторов риска и последствия наступления риска.